Người chốt: Huỳnh Minh Tài, Nguyễn Đức Thắng.

Căn cứ: tài liệu của các task đã Hoàn thành trên Trello (roles-authorization-v1.md, architecture-v1.md, api-contract-foundation-v1.md) và phạm vi TLCN, KLTN trong SRS.

Nhật ký: docs/meetings/decision-log.md.

# 1. ĐÃ CHỐT NGÀY 26/09/2026

| Mã | Quyết định | Tài liệu đã cập nhật trong repo |
| --- | --- | --- |
| DEC-01 | Opportunity có đúng một Offering, gắn Customer hoặc Lead. Nhiều dòng sản phẩm để KLTN. | business-rules-v1 mục 5, 10; domain-class-diagram-v1 trang 03 |
| DEC-02 | Data Staff nhập và kiểm tra; Manager hoặc Admin duyệt lần nữa trước khi commit. Thắng đã xác nhận. | business-rules-v1 mục 7; domain-class-diagram-v1 trang 05 |
| DEC-03 | Support request và Handover thuộc TLCN. | business-rules-v1 mục 8; roles-authorization-v1 mục 7; domain-class-diagram-v1 trang 06 (mới) |
| DEC-04 | Admin cơ bản, Permission, visibility, organization của User, outbox, workflow, thuộc tính Offering thuộc TLCN. Admin/HR nhiều cấp để KLTN. | Đã có sẵn trong tài liệu đã chốt |
| DEC-05 | Handover hai loại: SALES (Sale sang Sale) và CARE (Sale sang Customer Care). Cả hai cần Manager duyệt. Thắng đã xác nhận. | business-rules-v1 mục 8; roles-authorization-v1 mục 7; domain-class-diagram-v1 trang 06 |

# 2. VIỆC CÒN LẠI

| # | Việc | Người làm |
| --- | --- | --- |
| 1 | Báo cáo Chương 3, UC-18: thêm bước Manager duyệt trước khi commit (DEC-02). | Thắng |
| 2 | Báo cáo Chương 3: thêm đặc tả luồng bàn giao CARE; sửa Use Case Diagram cho khớp (DEC-05). | Thắng |
| 3 | Tài liệu Roles-Authorization, mục 4 Data Staff: câu "Thực hiện import khi dữ liệu đã vượt qua validation" đổi thành cần Manager duyệt trước khi commit (DEC-02). | Thắng |
| 4 | Class Diagram trong báo cáo: sửa theo DEC-01 đến DEC-05 (ADMIN và Permission, owner cho Lead và Opportunity, visibility, duyệt import, reopen, HandoverRequest hai loại). | Thắng |
| 5 | Chốt bộ enum trạng thái Lead, Task, Offering, Assignment và đóng review Business Rules v1. | Thắng |
| 6 | Review và commit thay đổi trong repo: business-rules-v1, roles-authorization-v1, domain-class-diagram-v1, decision-log. | Tài, Thắng |
| 7 | Sửa Data Dictionary, migration và seed theo docs/reviews/POSE_Gop_y_Data_Dictionary_va_Demo_v1.1.docx. | Nhi |

Không đưa vào TLCN: Data Mart, RFM, Predictive CLV, Next Best Action, AI Assistant, quản trị Admin/HR nhiều cấp, workflow phê duyệt phức tạp (SRS Bảng 3, Won't Have; mục II.3).